Visión y propósito del sistema

ERP especializado diseñado para responder tres preguntas de trazabilidad en cada anclaje: qué debía hacerse (plano/especificación aprobada), qué se hizo realmente (quién, cómo, con qué lote) y cuál fue el resultado (conformidad, ensayo, costo). Su unidad central de información es el "anclaje identificado", vinculado a obra, plano, lote, personal, herramientas, inspección, ensayo, fotos, NCR y costos.

Arquitectura y stack tecnológico

El sistema se construirá como monolito modular en TypeScript de extremo a extremo, con Next.js (PWA) en el frontend, PostgreSQL como base transaccional, Prisma como ORM y almacenamiento S3-compatible para documentos y fotos. Operará offline-first con IndexedDB y sincronización idempotente, crítico para obras sin conectividad estable en Quito o zonas del Ecuador.

Roles y control de acceso

| Rol | Alcance |
| --- | --- |
| Administrador empresa | Usuarios, obras, catálogos y políticas |
| Jefe de proyecto/residente | Planificación, RFI, aprobaciones operativas |
| Supervisor | Cuadrilla, registros de campo, partes, NCR inicial |
| Instalador | Tareas asignadas, checklist, evidencia limitada |
| Calidad | ITP, ensayos, NCR/CAPA, cierre |
| SSO | Riesgos, permisos, incidentes, certificados |
| Bodega | Recepción, entrega, transferencias, conteos |
| Cliente/fiscalizador | Portal de lectura/aprobación según contrato (SOLO SI APLICA) |

Los permisos operan en tres niveles: acción sobre módulo, alcance por obra y condición del registro (por ejemplo, un supervisor edita mientras esté en borrador, pero no tras la aprobación).

Módulos funcionales principales

- Núcleo y administración: organizaciones, obras, frentes, catálogos, numeraciones, auditoría y configuración.

- Documentos y planos: versionado de planos (borrador/revisión/aprobado/obsoleto), submittals, MPII, SDS, ESR/ETA y alertas por revisión nueva.

- Obras y planificación: WBS, actividades, lookahead, compromisos semanales y PPC.

- Servicio de campo/anclajes: orden de trabajo, registro de replanteo-perforación-limpieza-inyección-curado-montaje-inspección con fotos georreferenciadas y temporizadores de curado versionados.

- Calidad: ITP, puntos Hold/Witness, ensayos, NCR, CAPA y dossier de calidad.

- SST: matriz de peligros, ATS/IPER, permisos, incidentes y registro exigido por el Acuerdo MDT-2025-122.

- Inventario y lotes: movimientos tipo Odoo (sin edición directa de saldos), FEFO para adhesivos y consumo vinculado a anclajes.

- Herramientas, activos y mantenimiento: custodio, calibraciones, mantenimiento preventivo/correctivo.

- Vehículos y logística: checklist preuso, ruta, mantenimiento, incidentes.

- Personal y competencia: ficha laboral, certificados y vencimientos, con datos sensibles restringidos.

- Asistencia y horas: entrada/salida, ubicación, correcciones auditadas.

- Gastos y viáticos: solicitud, comprobante, aprobación, sin borrado de gastos aprobados.

- Compras y proveedores: cotización, orden, recepción y evaluación.

- Reportes y BI: partes diarios, dossiers, costos, productividad, FPY y exportación CSV/XLSX.

- IA y conocimiento (fase futura): RAG solo sobre documentos aprobados, con citas y detección de inconsistencias, sin generar valores técnicos no verificados.

Modelo de datos y flujos de estado

El modelo relaciona Organization → Project → WorkFront → Anchor, con entidades como AnchorSystemVersion, AuditEvent y StockMovement, todas con organization_id para seguridad multiempresa. El flujo del anclaje sigue el estado: BORRADOR → LIBERADO → PERFORADO → LIMPIO → INYECTADO → CURANDO → PENDIENTE_INSPECCION → CONFORME, con desviaciones controladas como BLOQUEADO o NCR_ABIERTA.

Informes PDF y KPIs

El sistema generará ocho tipos de informes versionados (parte diario, acta de equipo, registro de instalación, informe de prueba, NCR/CAPA, liquidación de gastos, resumen semanal, dossier de cierre), cada uno con QR de verificación y hash de revisión. Los KPIs incluyen anclajes conformes/bloqueados/NCR, FPY, consumo real vs. teórico, costo por anclaje conforme y cumplimiento de trazabilidad.

Roadmap por fases

| Fase | Contenido |
| --- | --- |
| Fase 0 (descubrimiento) | BPMN, catálogo de productos, RACI, prototipos |
| MVP (8-12 semanas) | Autenticación, personal, planos, anclaje/lote, curado, NCR básica, parte diario, PWA offline |
| Versión 1 | Calidad completa, ensayos, activos, certificados, asistencia, dashboards |
| Versión 2 | Compras, mantenimiento, portal cliente, BI, RAG |

El éxito del MVP se mide por reducción del tiempo de informe, mejora de trazabilidad y funcionamiento sin conectividad continua, no por cantidad de módulos.

Principios no negociables y riesgos

El diseño exige que ninguna variable técnica (profundidad, torque, tiempo de curado) se invente: siempre debe provenir de la aprobación/MPII vigente del producto, y toda desviación se detiene y registra para resolución por autoridad competente. Entre los riesgos identificados destacan digitalizar un proceso incorrecto, usar campos libres donde se requiere dato controlado, y que la IA genere valores técnicos no verificados.

Como aprobación objetiva de ingeniero en anclajes: la arquitectura y el modelo de estados del anclaje son coherentes con buenas prácticas de trazabilidad de ACI 355.4 y AC308 para anclajes adhesivos post instalados, aunque antes de programar el MVP se requiere definir con exactitud los productos y fabricantes reales de ANKLO, y el flujo de aprobación con el residente/fiscalizador, según lo señalado como "decisiones pendientes" en el bosquejo.

ARQUITECTURA

FLUJO DE TRABAJO